## Slide 1: Schrittweises Vorgehen bei einer DMS-Einführung und speziell der Detail-Erarbeitung des Aktenplans

## Slide 2: DMS-Einführungsprojekte traditionell
Vorbereitung
Kompass 'Rasenmäher'
Notes: Unsere spontane Reaktion auf Projekte, die in Schwierigkeiten kommen: „besser planen“

## Slide 3: DMS-Einführungsprojekte traditionell
Vorbereitung
Kompass 'Rasenmäher'
Berechtigungs- Konzept
Aktenplan anpassen
Umsetzungsplan
Installation
Notes: Unsere spontane Reaktion auf Projekte, die in Schwierigkeiten kommen: „besser planen“

## Slide 4: DMS-Einführungsprojekte traditionell
Vorbereitung
Kompass 'Rasenmäher'
Start!
Berechtigungs- Konzept
Aktenplan anpassen
Umsetzungsplan
Installation
Notes: Unsere spontane Reaktion auf Projekte, die in Schwierigkeiten kommen: „besser planen“

## Slide 5: DMS-Einführungsprojekte traditionell
Vorbereitung
Kompass 'Rasenmäher'
Start
„Roll-out“
Schulung Aktenplan
Schulung DMS
Arbeitsaufnahme
Berechtigungs- Konzept
Aktenplan anpassen
Umsetzungsplan
Installation
Notes: Unsere spontane Reaktion auf Projekte, die in Schwierigkeiten kommen: „besser planen“

## Slide 6: DMS-Einführungsprojekte agil
Vorbereitung „Iteration Zero“
Kompass ‘Anpassung’
Notes: Unsere spontane Reaktion auf Projekte, die in Schwierigkeiten kommen: „besser planen“

## Slide 7: DMS-Einführungsprojekte agil
Vorbereitung „Iteration Zero“
Kompass ‘Anpassung’
Umsetzungsplan
Installation
Notes: Unsere spontane Reaktion auf Projekte, die in Schwierigkeiten kommen: „besser planen“

## Slide 8: DMS-Einführungsprojekte agil
Vorbereitung „Iteration Zero“
Kompass ‘Anpassung’
MVP
MVP
MVP
MVP
8
Umsetzungsplan
Installation
Notes: Unsere spontane Reaktion auf Projekte, die in Schwierigkeiten kommen: „besser planen“

## Slide 9: Denken in Teilprodukten
Das Denken in Teilprodukten ist einer der wesentlichsten Bausteine agiler Herangehens-weisen.
Es widerspricht aber unserer tief verwurzelten Neigung zum „vollständigen Plan“. Es scheint unser Bedürfnis nach Sicherheit zu vernachlässigen.
Aber nur durch Herstellung von Teilprodukten können wir uns regelmäßig Feedback verschaffen. Und darin liegt die eigentliche Sicherheit

## Slide 10: Die drei Phasen des DMS-Projekts
Phase A: Start Gesamtprojekt
Phase B:
Start Abteilung 1
Phase C:
Umsetzung Prozess 1.1
Phase C:
Umsetzung Prozess 1.2
Phase C:
Umsetzung usw.
Phase B:
Start Abteilung 2
Phase C:
Umsetzung Prozess 2.1
Phase C:
Umsetzung Prozess 2.2
Phase C:
Umsetzung usw.

## Slide 11: Selbstbewertungsbögen für einen Bereich

## Slide 12: Überblick über die Ergebnisse

## Slide 13: Verbesserungsprofil

## Slide 14: Phase B: Initialisierung des Teilprojekts einer Abteilung
Der Projektleiter bereitet sich vor.
Die Abteilungsleitung wird in das Projekt einbezogen.
Die Mitarbeiter werden das Projekt einbezogen.
Präsentation über Denken in Vorgängen, gewähltes Ablage-system, ggfls. DMS-Grundlagen
Anforderungen der MA sammeln (z. B. mit „Remember the Future“)
Vision der MA erarbeiten
Visionen der verschiedenen Ebenen (Gesamtorganisation, AL, MA) abgleichen
Eine Prozessliste wird erstellt.
Die Prozessliste wird priorisiert.
MA über Projektablauf und agiles PM unterrichten (Sprints, Zeitaufwand, Rollen)
aus den MA Anwendervertreter im Projekt auswählen (= motivierteste MA)
Ressourcenplanung für das Projekt, insb. Zeitressourcen der Anwendervertreter, mit AL vornehmen
anhand von GVPl o. ä. Vorstellungen ent-wickeln, welche Prozesse es in der Abteilung gibt
Selbstbewertungs-bögen verteilen, einsammeln, auswerten.-Präsentation erstellen.
Präsentation über Denken in Vorgängen, gewähltes Ablage-system, ggfls. DMS-Grundlagen
Anforderungen der AL sammeln (z. B. mit „Remember the Future“)
Vision der AL erarbeiten
grobe Ressourcen-planung, insb. der Personalressourcen
Vorgangsliste erstellen
Vorgangsliste nach Prozessen clustern
1 bis 3 Prozesse mit dem größten Verbesserungs-potenzial (= Nutzen) werden identifiziert
Die Vorgangscluster erhalten Prozess-namen
Die Prozesse werden grob den Prozess-gruppen zugeordnet

## Slide 15: Checkliste: Einen Prozess in DMS/EIM bringen
Den Prozess grob beschreiben (mit der Methode des Story Mappings)
Wer gehört jeweils zum Vorgangsteam? Evtl. Vertreter anderer Funktionseinheiten ins Projektteam einladen.
Schnelle Verbesserungsmaßnahmen identifizieren und realisieren
Metadaten für Vorgangsordner festlegen
Gfls. Objektkategorien und Wertelisten anlegen
ggfls. Meilensteinordner definieren.
Gibt es verzahnte Prozesse?
ggfls. Ergebnisdokumente definieren.
Gibt es Folgeprozesse?
Prozesskürzel festlegen und Prozess in Aktenplan eintragen
Prozessdokumente erheben und in Vorlagenmanagement einfügen
Evtl. Namensregeln und Metadaten für Dokumente festlegen
Alle vorstehenden Regelungen im DMS implementieren. Übergangsregeln festlegen für Beteiligte, die noch keine DMS-Lizenzen haben.
Release: Kollegen schulen und Anwendung des neuen Prozesses starten.

## Slide 16: Wie komme ich zu einem MVP?